


**实施风险计划申请**



**组长：陈幼安**

**组员：陈炜舜、陈欢生、陈妍蓝、朱天琦**

**日期：2017年11月18日**

目录

[1风险发生的原因 2](#_Toc498779739)

[2风险对本次计划的影响与评估 2](#_Toc498779740)

[2.1影响 2](#_Toc498779741)

[2.2评估 2](#_Toc498779742)

[3将要实施的计划 2](#_Toc498779743)

[4总结 2](#_Toc498779744)

# 1风险发生的原因

G12小组成员陈妍蓝因身体原因需要进行住院治疗，无法继续参与本次项目，导致本组人员缺失。

# 2风险对本次计划的影响与评估

## 2.1影响

1. 因为人员的离开，导致原本分配的任务缺少负责人。
2. 项目每周的工时无法满足预先安排的计划，对于各项工作需要重新安排。
3. 因为陈妍蓝的离开，项目组缺少女生参与，项目中存在的许多细节方面的问题无法被即使发现。
4. 界面原型的美观因为缺少女生很难做到尽善尽美。

## 2.2评估

（1）人员缺失的风险已在《风险计划》中给出预设的解决方法。

（2）由于离开的是组内唯一的女同学，对于小组人员资源是严重的问题。

（3）界面原型的美观无法进行有效的把控。

# 3将要实施的计划

1. 将依照《风险计划》中分配的B角色代替陈妍蓝负责的工作，对于小组成员的每周的工时将进行重新计算和分配。
2. 在一周的时间内找寻到一个可以参与进项目且有一定充裕时间的女同学做为编外人员帮助界面设计小组进行界面美观上的把控。如无法找到这类编外人员，我们将在与客户代表杨枨老师的访谈中将关于界面原型的美观度进行进一步的评审。

# 4总结

由于陈妍蓝同学的离开，G12小组需要依据现实情况对今后的计划做出风险控制与计划的修改，希望侯老师予以批准。

教师签名：