# 2017.12.3-12.10计划风险评估

# 1本周的计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 完成情况 | 风险等级 | 原因 |
| 完成QFD打分表 | 需要修改 | 高 | 询问过杨枨老师关于QFD打分表相关问题后需要对已完成的QFD打分表进行修改和补充 |
| 完善用户手册 | 完成 | 低 | / |
| 完成需求测试用例 | 管理员端未完成 | 中 | 已做完客户端的测试用例，管理员端的测试用例正在制作中 |
| 完善数据字典 | 未完成 | 高 | 还未开展 |
| 完成数据库设计 | 未完成 | 高 | 还未开展 |

# 2风险解决措施

1. QFD打分表在12月7日前必须完成并上传，由小组全体成员评审
2. 加快管理员端的测试用例的编写，并在12月10日（本周日）前完成且上传，由小组全体成员评审
3. 数据字典与数据库设计已安排负责人员在12月9日（本周六）前完成