# 2017.12.11-12.17计划风险评估

# 1本周的计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 完成情况 | 风险等级 | 原因 |
| 编写对话框图和状态图 | 已大部分完成，如有问题可及时修改 | 低 | / |
| 补充用例说明 | 没有完全完成 | 中 | 负责人员不小心删除了文件且没有上传，正在重构 |
| 异常数据字典 | 已大部分完成，如有问题可及时修改 | 低 | / |
| SRS文档整合 | 没有完全完成 | 中 | 缺少相应完整的模块过程文档 |
| SRS文档图标标号 | 已完成图的标号 | 中 | 表的标号将在SRS整合完成后进行 |
| SRS答辩PPT | 已完成初稿 | 中 | SRS没有完全整合完成 |

# 2风险解决措施

1. 用例说明将尽快赶工完成，对于本次出现的问题将会在周一的例会中强调误删的操作
2. 项目经理需要督促SRS相关过程文档和最终SRS的完成，最终期限在下周二
3. SRS表的标号需要在下周二分配给朱天琦完成，因为周一赶工可以解决所有表的问题
4. SRS答辩PPT将在周一的例会中进行再次评审，周一晚上加周二把不足的地方补齐，在周三前能够一个问题的发布版本