# 2017.12.25-12.31计划风险评估

# 1本周的计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 完成情况 | 风险等级 | 原因 |
| 系统设计与实现计划 | 未完成WBS分解和风险计划 | 中 | 工作量较大，周二、三日补上 |
| 导入需求至需求管理工具中 | 未完成，测试用例、界面原型、用户手册关联没有做完。 | 中 | 周二周三补上，已在会议内安排好计划 |

# 2风险解决措施

1. 会议分解并安排分工，周三前完成延期任务，尽早开始概要设计