# 2018.1.1-1.7计划风险评估

# 1本周的计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 完成情况 | 风险等级 | 原因 |
| 需求变更影响分析 | 完成 | 低 | / |
| 需求变更 | 完成 | 低 | / |
| 发布新版SRS | 完成 | 低 | / |
| 概要设计 | 已开始进行概要设计 | 低 | 因为需求变更导致概要设计延期，负责人员技术要求较高，但在既定时间可以完成 |

# 2风险解决措施

1. 因需求变更延期概要设计开始时间