# 2018.1.8-1.14计划风险评估

# 1本周的计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 完成情况 | 风险等级 | 原因 |
| 概要设计 | 有一些待讨论的协议需要陈柏昌参与商讨。 | 低 | 陈柏昌较忙，需要PM进一步联系 |
| 系统设计与实现计划 | 完成 | 低 | / |
| 测试计划 | 完成 | 低 | / |
| 系统维护计划 | 完成 | 低 | / |
| 培训计划 | 完成 | 低 | / |
| 部署计划 | 没有通过质量保证，打回修订 | 中 | 未知？？ |

# 2风险解决措施

1. 质量保证小组监督朱天琦修订部署计划。