会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四-409 | 会议时间 | 2017年10月13日18:30 |
| 主 持 人 | 陈幼安、陈炜舜 | 记 录 人 | 陈妍蓝 |
| 参会人员 | 陈炜舜、陈欢生、陈幼安、朱天琦、陈研蓝 | | |
| 会议主题 | 选题的确定，对本次需要提交的作业内容进行分工并且讨论 | | |
| 会议内容：   1. 对上周的总结：   上周的任务较少，经过组内成员的积极讨论，配合、收集和整理资料，上周的PPT很快就完成了。接着对选题的确定，大家一致同意选择“渔乐生活”，但是经过一星期的课程之后，对选题产生了动摇，导致了会议一开始难以进行。   1. 遇到的困难，该采取的措施：   由于选题上产生的困难，成员对本组的选题迟迟没有决定，经过本组成员与杨枨老师和侯老师的交谈，经过长时间的深入考虑后，本组没有更换选题，但是可以以某些类似的软件为例进行课程内容。   1. 本次会议的任务安排：   对可行性分析文档的分工：  可行性分析前提：  可选的方案、所建议的系统：  由陈幼安、陈欢生、陈妍蓝去已发行的软件系统中寻找与课程内容相类似的系统，并对此系统做出一定分析，在10月14日11点前形成过程文档，交于陈炜舜与朱天琦进行深入分析，陈炜舜与朱天琦在15点前，形成过程文档，由组内成员开会讨论后，决定最终方案。  经济可行性、法律可行性：陈幼安  技术可行性：陈炜舜、朱天琦  用户使用可行性：陈欢生  引言、引用文件、注释：陈妍蓝  其他与项目有关的问题：开会讨论  对软件开发计划的分工：  主要内容由组内成员开会讨论，风险管理由陈炜舜、朱天琦负责，最后由陈妍蓝总和，整理，在交于组长检查。 | | | |