会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四-409 | 会议时间 | 2017年10月27日 |
| 主 持 人 | 陈幼安 | 记 录 人 | 陈妍蓝 |
| 参会人员 | 陈炜舜、陈欢生、陈幼安、朱天琦、陈妍蓝、陈柏昌（编外） | | |
| 会议主题 | 对上周的不足进行改进 | | |
| 会议内容：   1. 对上周的总结：   完成了第一次的原型迭代，中间有很多不足和遗漏。  缺少需求工程计划。  对需求过程相关知识掌握不足  命名不规范。  每次的会议录音还没有上传到git上  UML的PPT还未上交  沟通计划  范围和愿景文档   1. 遇到的困难，该采取的措施：   对客户代表的某些需求，还未完全弄明白。采取措施：下次与客户代表进行访谈时弄清  在分析需求的过程中，难以定义范围和边界。采取措施：组内讨论，学习   1. 本次会议的任务安排：   命名不规范、会议记录的录音上传：陈炜舜  以前文档的修改：陈幼安  第二轮原型：陈欢生  需求变更文档：朱天琦  软件需求的测试用例：陈妍蓝  用例图、交互概况图：陈炜舜  UML：陈妍蓝  干系人文档：陈妍蓝 | | | |