会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四-409 | 会议时间 | 2017年11月10日 |
| 主 持 人 | 陈幼安 | 记 录 人 | 陈幼安 |
| 参会人员 | 陈炜舜、陈欢生、陈幼安、朱天琦 | | |
| 会议主题 | 第四轮原型任务分配 | | |
| 会议内容：   1. 对上周的总结：   完成第三轮原型   1. 遇到的困难，该采取的措施：   原型保真度不够，界面不够美观，相关接口的费用没有体现在可行性分析里   1. 本次会议的任务安排：   UML图的介绍PPT由陈炜舜负责，并对组内其余人员进行培训  陈幼安负责对项目文档中存在的问题与不足进行修正  朱天琦负责需求跟踪与原型缺陷跟踪  陈炜舜负责对范围与前景文档进行更新与需求建模  陈欢生负责根据需求跟踪文档与缺陷跟踪文档对原型进行更新  陈妍蓝因身体原因缺席本轮迭代 | | | |