会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四-409 | 会议时间 | 2017年11月17日 |
| 主 持 人 | 陈幼安 | 记 录 人 | 陈炜舜 |
| 参会人员 | 陈炜舜、陈欢生、陈幼安、朱天琦 | | |
| 会议主题 | 第五轮原型任务分配 | | |
| 会议内容：   1. 对上周的总结：   完成第四轮原型  与杨经理进行访谈   1. 遇到的困难，该采取的措施：   界面原型部署到服务器上，在移动端查看会出现不适配问题 – 已解决  陈妍蓝因病无法参加本次项目 – 采取的措施：将本情况发送给侯老师和杨老师，申请变更之后的项目计划   1. 本次会议的任务安排：   朱天琦做需求跟踪矩阵  会后对原型进行评审，编写缺陷跟踪文档  陈欢生对界面进行编号  陈幼安、朱天琦编写接口文档（陈幼按负责移动端需要用到的接口、朱天琦负责后台需要用到的接口）  陈炜舜负责UML的修改（按照杨经理提出的要求，添加顶层UML图）  陈欢生负责制作界面原型的PPT  陈欢生负责根据需求跟踪文档与缺陷跟踪文档对原型进行更新  陈幼安向两位项目全权利益者发送实施风险计划申请，内容包括风险发生的原因、将要实施的计划、风险对本次项目的影响，若得到批准后修改项目计划 | | | |