会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 求真1-516 | 会议时间 | 2017年12月6日 |
| 主 持 人 | 陈幼安 | 记 录 人 | 陈炜舜 |
| 参会人员 | 陈炜舜、陈欢生、陈幼安、朱天琦 | | |
| 会议主题 | 需求工程收尾初步评审及下一步计划 | | |
| 会议内容：   1. 对上次工作的总结：   陈欢生初步草拟用户手册，并组内评审完毕  陈幼安初步草拟测试用例的移动端部分，并组内评审完毕  朱天琦初步草拟QFD打分表，并组内评审完毕  陈炜舜UML建模，并组内评审完毕   1. 遇到的困难，该采取的措施：   陈幼安负责的测试用例延期执行，完成未完成的管理员后台部分  陈炜舜负责的用例说明编写、数据字典编写、数据库延期，完成未完成的部分   1. 本次会议的任务安排：   陈幼安负责发送周五访谈邀请函  陈炜舜继续完成上次没有完成的工作  陈幼安继续完成上次没有完成的工作  整合SRS延期至2017.12.8周五的会议  陈幼安负责修改项目计划、并做红黄绿报告表格（包括上次工作的内容、完成情况、影响分析、备注） | | | |