会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 求真1-516 | 会议时间 | 2017年1月1日 |
| 主 持 人 | 陈幼安 | 记 录 人 | 陈炜舜 |
| 参会人员 | 陈炜舜、陈欢生、陈幼安、朱天琦 | | |
| 会议主题 | 需求管理分工及设计&开发计划评审 | | |
| 会议内容：   1. 对上周的总结：   完成需求变更草稿   1. 遇到的困难，该采取的措施：   每个需求的工作量难以估算   1. 本次会议的任务安排：   1、CCB需要与杨枨老师商讨，由陈幼安联系杨枨老师，确认访谈时间  2、设计&开发计划评审  评审意见：缺少WBS，约束，以及朱天琦的参与问题需要讨论  3、需求管理工具分工：  朱天琦负责添加用户需求和功能需求的工作量  陈欢生负责添加用户手册需求并关联到功能需求  陈幼安负责添加测试用例并关联到功能需求  陈炜舜负责添加界面原型并关联到用户需求  最后陈炜舜负责整合需求变更影响分析报告 | | | |